1. Как выглядят этапы

ГОСТ 19.102-77

1. Техническое предложение: думаем, имеет ли смысл вообще это делать.

2. Эскизный проект: прикидываем общий вид, габариты и принцип работы.

3. Технический проект: детально прорабатываем все узлы, материалы и делаем расчеты.

4. Рабочая документация: делаем финальные чертежи и спецификации для цеха.

Всё. На этом работа проектировщика заканчивается, дальше работает завод.

ГОСТ 34.601-90

1. Формирование требований: изучаем, какие проблемы есть у бизнеса сейчас.

2. Разработка концепции: придумываем, как именно будем решать эти проблемы (выбираем технологии).

3. Техническое задание : фиксируем договоренности.

4. Технический проект: проектируем архитектуру, базы данных, интерфейсы.

5. Рабочая документация: пишем код, создаем БД, готовим инструкции.

6. Внедрение: устанавливаем систему, переносим данные и обучаем людей.

7. Гарантийное обслуживание: поддерживаем систему, чиним баги.

2. В чем разница в планах работ

В ГОСТ 19 план разработки — это в первую очередь график выпуска чертежей, создания физических макетов и опытных образцов. Результат плана: готовый пакет документов для производства.

В ГОСТ 34 план гораздо масштабнее. Он включает не только написание кода и закупку серверов, но и организационные вещи: обучение персонала, разработку новых должностных инструкций, перестройку рабочих процессов компании. Результат плана: работающая система, которой умеют пользоваться.

3. Почему они такие разные?

Причина 1: Цена ошибки

Переделать чертеж детали или переплавить бракованную партию металла — это очень дорого и долго. Поэтому в «железном» ГОСТ 19 всё максимально строго. Переписать код или изменить структуру базы данных на ранних этапах дешевле, но критически важно сначала досконально понять бизнес-процессы заказчика.

Причина 2: Где заканчивается работа разработчика

В ГОСТ 19 работа инженера заканчивается, когда он отдал чертежи в цех. Дальше начинается жизнь изделия, но это уже забота технологов и производственников.

В ГОСТ 34 написать код — это только половина дела. Программа бесполезна, если ее не установить, не настроить под реальные данные и не научить сотрудников ей пользоваться. Поэтому этапы «Внедрение» и «Гарантия» здесь обязательны.

Причина 3: Человеческий фактор

Прибор работает сам по себе: нажал кнопку — получил результат. А вот автоматизированная система меняет то, как работают люди. Поэтому в ГОСТ 34 в план работ обязательно входит изменение организационной структуры и обучение, чего в ГОСТ 19 просто не может быть по определению.